|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый  № этапа | Наименование этапа | Продолжительность этапа в днях | Период в датах | Задание этапа |
| 1 | Инструктаж обучающегося | 1 | 15.04.2021  -  15.04.2021 | Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. |
| 2 | Поиск и подбор источников по теме исследования | 7 | 16.04.2021  -  22.04.2021 | Поиск источников по теме индивидуального задания, анализ предметной области, анализ существующих решений проблемы. |
| 3 | Сбор и анализ данных для разработки алгоритма | 3 | 23.04.2021  -  26.04.2021 | Сбор и первичный анализ данных необходимых для реализации необходимого модуля. |
| 4 | Теоретическая часть | 5 | 26.04.2021  -  1.05.2021 | Сбор информации о реализации существующих аналогов разрабатываемой системы. Анализ и выборовка технических средств для реализации поставленной задачи. |
| 5 | Практическая часть | 10 | 01.05.2021  -  11.05.2021 | Проектирование и реализация цифрового хранилища (базы данных) для хранения данных, рекомендательной системы и телеграмм бота. |
| 6 | Обработка данных | 2 | 12.05.2021  -  14.05.2021 | Тестирование созданной системы и анализ полученных на основе тестирования данных, заключение соответствующих выводов. |
| 7 | Оформление отчета | 2 | 15.05.2021  -  17.05.2021 | Написание отчета о преддипломной практике. |